项目名称：大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程

项目编号：GCZB21016

竞争性比选文件

招   标  人：重庆市大足区人民医院

代 理 机 构： 重庆鸿兴招标代理有限公司

2021年2月

第一章比选公告

第二章投标人须知

第三章评标办法

第四章合同条款及格式

第五章投标文件格式

大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程

比选公告

1.招标条件

本比选项目大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程已由重庆市大足区发展和改革委员会批准建设，建设资金业主自筹 ，招标人为 重庆市大足区人民医院。项目现已具备招标条件，现对大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程施工进行公开竞争性比选。

2.项目概况

2.1工程名称：大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程。

2.2建设地点：重庆大足区人民医院内。

2.3建设内容及规模：总面积：802平方米 其中运输通道：701平方米 磁体及设备间加固面积：101平方米 加固范围：1.负一层车库楼板及室内楼板区域 即运输公司提供的运输路线图，豚岛运输至原负一层车库楼板区域，701平方米2.磁体及设备间加固区域，101平方米。

2.4建设工期：25日历天。

3.资格审查

3.1(1)资质条件

供应商具备建设行政主管部门颁发的特种工程专业承包资质（结构补强），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

注：提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章。

(2)营业执照

具备有效的企业法人营业执照。

注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章。

(3)营业执照

具备有效的安全生产许可证。

注：提供有效的安全生产许可证复印件并加盖公章。

3.2 本次比选不接受联合体比选申请。

4.投标保证金

（1）缴纳金额：人民币9000元（大写：玖仟元整）。

（2）缴纳方式：由投标人的银行基本账户转账到以下账户：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行大足支行

账  号：50050100434100000290

（3）保证金到账时间及备注填写要求

①到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间与投标人报名截止时间一致（投标人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

②备注填写要求

投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—GCZB21016”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由投标人自行承担。

（4）保证金退还方式

①未中标投标人的保证金，在中标通知书发出后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至投标人的“开户许可证”基本账户上。

②中标投标人的保证金，在中标投标人和采购人签订合同后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至投标人的“开户许可证”基本账户上。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标投标人应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

查询电话：陈老师：023-43300991

5.比选文件的获取

凡有意参加比选者，请于2021年 2 月 1 日起在“行采家”上自仔细阅读和下载：比选文件、工程量清单、澄清、修改、补充通知等全部内容。不管下载与否都视为投标人全部知晓有关招投标过程和全部内容。

投标人投标开始时间：2021年 2  月 5 日 14  时  30 分（北京时间），投标人报名截止时间：2021年 2 月 5  日 15 时 00 分（北京时间）。投标截止后投标人须提供手持件一份，开标现场核验。（手持件：法人身份证明、授权委托书、开户许可证复印件）。

投标地点：大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

6.比选申请文件的递交

7.1投标人代表向发包人（及代理机构）递交法定代表人身份证明及授权委托书，并进行报名登记，同时报名的投标人须向代理机构支付资料使用费用，每个投标人 300元，否则发包人和代理机构拒绝接受其报名。资料一经售出，概不退还。

7.2逾期报名或者不按照招标文件要求密封的投标文件，应当拒，发包人不予受理。

## 7.3竞争性比选时间和地点

竞争性比选时间：同报名截止时间，竞争性比选地点：大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁）

7.联系方式

比 选 人：重庆市大足区人民医院

地    址：重庆市大足区棠香街道二环南路1073号

联 系 人：向老师

联系电话：023-43627055

比选代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

地    址： 重庆市大足区宏声北路12号

联 系 人： 胡老师

联系电话：13752869537

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 招标人 | 比选人：重庆市大足区人民医院 地 址：重庆市大足区棠香街道二环南路1073号 联系人：向老师 电 话：023-43627055 |
| 1.1.2 | 招标代理机构 | 比选代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司 联系地址：重庆市大足区宏声北路12号 联 系 人：胡老师 电 话：13752869537 |
| 1.1.3 | 项目名称 | 大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程 |
| 1.1.4 | 建设地点 | 重庆大足区人民医院内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | / |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实。 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 包括所提供的本项目施工设计图所示范围内的所有内容，具体以比选人提供的图纸、工程量清单、答疑资料、澄清资料、其他补遗资料等相关内容为准。 |
| 1.3.2 | 技术参数 （数量及服务要求） | 总面积：802平方米 其中运输通道：701平方米 磁体及设备间加固面积：101平方米 加固范围：1.负一层车库楼板及室内楼板区域 即运输公司提供的运输路线图，豚岛运输至原负一层车库楼板区域，701平方米2.磁体及设备间加固区域，101平方米。具体以工程设计施工图纸图说及相关资料所包括的全部建设内容为准。 |
| 1.3.3 | 建设工期 | 25日历天 |
| 1.3.4 | 质量要求 | 工程质量和工艺满足国家标准和设备单位要求，否则返工无代价。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件和能力和信誉 | 本工程施工比选实行资格后审，比选申请人应具备以下资格条件： 1.资质条件、营业执照、及安全生产条件 (1)资质条件 供应商具备建设行政主管部门颁发的特种工程专业承包资质（结构补强），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 注：提供有效的资质证书副本复印件并加盖公章。 (2)营业执照 具备有效的企业法人营业执照。 注：提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章。 （3）具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书。 比选申请人须在投标文件资格审查部分提供有效的安全生产许可证及“三类人员”安全生产考核合格证书复印件。 2.项目经理及主要管理人员资格要求： （1）项目经理：项目经理具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师执业资格（必须已在竞标人单位注册），（项目经理需提供建造师执业资格注册证书复印件）。 （2）项目技术负责人： 应具有建筑工程类中级及以上职称； （技术负责人需提供职称证书复印件）。 （3）主要管理人员： 持有有效证件的质检员不少于1人，安全员不少于1人，施工员不少于1人。（主要管理人员提供执业证或上岗证书复印件）。 注：上述所有复印件需加盖竞标人鲜章。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.5 | 踏勘现场 | 不组织，由各投标人自行踏勘。 |
| 1.6 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.6.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问投标人应在2021年 2 月 3 日17时00 分前以书面通知招标人或招标代理机构。 |
| 1.6.3 | 招标人澄清的时间 | 2021年 2 月 4 日 12 时 00 分前，由招标代理公司以书面的形式通知各投标人。 |
| 1.7 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑及补遗书 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2021年 2 月 3 日 17 时 00 分前向招标人提出书面质疑，过期不再受理质疑。 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 2 月 5 日 15 时 00 分（北京时间），投标截止后投标人必须提供手持件一份开标现场核验。（手持件：法人身份证明、授权委托书、开户许可证复印件、保证金转账凭证复印件、投标人信息卡）。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他材料 | 投标人的书面澄清、说明和补正（但不得改变投标文件的实质性内容） |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90天（从提交投标文件截止日起计算） |
| 3.3.2 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： （1）缴纳金额：人民币9000元（大写：玖仟元整）。 （2）缴纳方式：由投标人的银行基本账户转账到以下账户： 户 名：重庆鸿兴招标代理有限公司 开户行：建行大足支行 账 号：50050100434100000290 （3）保证金到账时间及备注填写要求 ①到账时间要求 本项目投标保证金的到账截止时间与投标人报名截止时间一致（投标人在银行转账汇款时，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。 ②备注填写要求 投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—GCZB21016”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由投标人自行承担。 （4）保证金退还方式 ①未中标投标人的保证金，在中标通知书发出后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至投标人的“开户许可证”基本账户上。 ②中标投标人的保证金，在中标投标人和采购人签订合同后，由重庆鸿兴招标代理有限公司在5个工作日内退还至投标人的“开户许可证”基本账户上。 特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，中标投标人应将合同原件送达重庆鸿兴招标代理有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。 查询电话：陈老师：023-43300991 |
| 3.4.1 | 签字盖章要求 | 按本章投标人须知3.4.3款及投标文件格式执行。 |
| 3.4.2 | 投标文件的份数 | 1、投标文件由资格审查资料、投标函部分、商务部分、技术部分组成。 2、资格审查资料：一式肆份，其中，正本壹份，副本叁份。 3、投标函部分资料：一式肆份，其中，正本壹份，副本叁份。 4、商务部分资料：一式肆份，其中，正本壹份，副本叁份。商务部分还须提供电子u盘一份，u盘中须存入已标价的工程量清单Excel格式，且提供的数据须可读。 5.技术部分：一式肆份，其中，正本壹份，副本叁份。 |
| 3.4.3 | 装订要求 | 1、资格审查资料、投标函部分、商务部分、技术部分资料各自分别装订成册。 2、装订 （1）资格审查资料的装订要求 按照第五章规定格式装订成册。 （2）投标函部分资料的装订要求 按照第五章规定格式装订成册。 （3）商务部分资料的装订要求 按照第五章规定格式装订成册。 （4）技术部分的装订要求 按照第五章规定格式装订成册。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | 1.投标文件袋使用 “投标函部分”袋、“商务部分”袋 、“资格审查资料”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。 2.投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 3.商务部分[含：电子U盘，盘身须贴有加盖投标人单位公章的标记]装入“商务部分”袋中，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 4.技术部分装入“技术部分”纸质袋中，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 5.“投标函部分”、“商务部分”、“技术部分”小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章，同时“投标文件”大袋密封并在密封处加盖投标人单位公章。 6.“资格审查资料”单独封装，密封并在密封处加盖投标人单位公章。 7. 如果“投标文件”大袋和“资格审查资料”袋未按上述规定封装，招标人或招标代理机构应当拒绝接收。 如因投标资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须满足招标文件规定的相应资料袋的要求。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 项 目 名 称： 投 标 人 名 称： （盖公章） 在 2021 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 递交投标文件地点 | 地点：重庆鸿兴招标代理有限公司 地址：大足区宏声北路12号（宏声花园南苑旁） |
| 4.2.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2021年 2 月 5 日 15 时 00 分（北京时间） 开标地点：重庆鸿兴招标代理有限公司（宏声花园南苑旁） |
| 5.2 | 开标程序 | 1. 宣布开标纪律； 2. 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 3. 核验参加开标会议投标人的法定代表人或授权委托人本人身份证（原件），以确认其身份合法有效； 4. 密封情况检查：投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况并确认。 5. 设有最高限价的，公布最高限价； 6. 开启投标文件顺序：随机开启； 7.当众开标，开启各投标文件袋，公布投标人名称、项目名称、投标报价、质量目标、工期及其他内容； 8. 投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； 9. 开标结束。 |
| 6.1 | 评审人员 | 招标人自行组织3名评审人员 |
| 7.1 | 重新招标 | 经评审后，如合格的投标人少于三个的，且明显缺乏竞争的，可以否决全部投标，招标人将重新组织招标。 |
| 8.1 | 投标报价 | 1. 工程计价方式：本工程采用工程量清单计价。 2. 投标报价范围：各投标人对招标人提供的工程量清单进行报价。投标人应以工程量清单中列出的数量为准。否则，将被认定为废标。 3. 报价原则：本招标工程由投标人以招标文件、合同条件、工程量清单、国家技术和经济规范及标准、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《2018重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《2018重庆市通用安装工程计价定额》、《2018重庆市构筑物工程计价定额》、《2018重庆市市政工程计价定额》、《2018重庆市绿色建筑工程计价定额》、《2018重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《2018重庆市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《2018重庆市建设工程施工机械台班定额》、《2018重庆市通用安装工程计价定额》、《2018重庆市市政工程计价定额》、《2018重庆市建设工程费用定额》及相关配套文件，安全文明施工费、企业管理费、税金根据渝建发【2016】35号，渝建发〔2019〕143号文件规定计取。 4. 材料采购及报价 4.1本工程的所需材料、设备由中标人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 （1）材料（设备）价格的计价原则 ①投标人可参照《重庆工程造价信息》 项目招标当期公布的大足区材料信息价格（不含税价格）自主报价。 ②施工期间的材料调差：单价中标后不调差 4.2招标人在工程量清单中所列出的材料暂估价格投标人不得修改，否则，其投标文件将被认定为废标。暂估价格的材料在施工中由发包人、承包人和工程监理机构共同认质认价确认形成签证资料，结算以此为依据对暂估价格进行调增或调减，调整的价差除计取税金外，不再计取任何费用。 4.3 材料运输距离由投标单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定，中标后不调整。 5. 人工费：本工程人工单价可参照项目招标季度《重庆建设工程造价信息》发布的项目所在地的人工单价执行。 6. 其他说明： 6.1 按政策和合同约定的应由中标人交纳的各种保险费由投标人自行投保，保险费由中标人承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。 6.2 投标人的工程量清单总报价应与投标函中填写的投标总报价必须一致。否则视为对招标文件不响应，按废标处理。 6.3 电子投标文件（指商务部分）应与书面投标文件一致，否则按废标处理。 6.4 投标报价u盘需可读，若投标报价u盘数据无法读出，其投标文件无效。 |
| 8.2 | 最高限价 | 本工程最高限价为478785.05元（大写：肆拾柒万捌仟柒佰捌拾伍元零伍分）。其中含安全文明施工费暂定金额为：13702.01元（大写：壹万叁仟柒佰零贰元零壹分）。投标人投标报价超过限价的为废标。 |
| 8.3 | 工程款支付 | 进度付款：每月申报一次，按申报的工程审核产值80%支付工程款，在工程竣工验收并出具跟审结算报告后10日内，支付至结算审计款的97%，剩余3%工程款两年的缺陷责任期满后无质量问题，30个工作日内无息付清。 |
| 8.4 | 招标代理费 | 根据国家发展计划委员会“计价格[2002]第1980号”文件、国家发展和改革委员会办公厅“发改办价格[2003]857号”文件规定计取并按本项目的比选代理合同执行。 |
| 8.5 | 售后服务内容 | 一、工程质量保修范围和内容 承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。 质量保修范围包括施工图所示及合同内所有内容。 二、质量保修期 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下： 1．项目保修期限约定：按《建设工程质量管理条例》执行。 2. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。 三、质量保修责任 1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×120%）无须经承包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。 2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。 3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、地基基础工程和主体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。 1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后 30天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。 2、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。 3、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 30 天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 30 天内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。 4、发包人应在监理人出具最终结清证书后的1年内，将应支付款支付给承包人。质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务。 5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。 6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不退回质量保证金。 7、工程检测费用包含在合同总价内。 |
| 8.6 | 验收方式 | 提供相关材料送检合格报告和第三方验收检测报告,达到结构加固后承载力使用要求。满足核磁屏蔽公司相关技术要求。 |
| 8.7 | 质量保证期 | 质保期2年。 |

1.  总则

1.1  项目概况

1.1.1  根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。

1.1.2  本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3  本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4  本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5  本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.1.6  本项目工程规模: 见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1  本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2  本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3  本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1  本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2  本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3  本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.4  本工程招标文件的获取：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

（1）要求：见投标人须知前附表1.4.1款

1.4.2  本项目不接受联合体投标

1.4.3  投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本项目的监理人；

（4）为本项目的代建人；

（5）为本项目提供招标代理服务的；

（6）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）被暂停或取消投标资格的；

（11）财产被接管或冻结的；

（12）在最近五年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

（13）两个以上投标人的法定代表人为同一人，母公司、全资子公司及其控股公司，不得在同一标段中同时投标。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6  保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

1.9.1本工程招标人不组织各投标人进行现场踏勘，由各投标人自行踏勘。以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

1.9.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

1.9.3投标人及其人员经过招标人的允许，可因踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

1.9.4如果投标人认为需要再次进行现场踏勘，招标人将尽可能予以支持，但所发生的费用由投标人承担。

1.10  投标预备会

本项目不组织投标预备会。

1.11  分包

本工程不允许分包。

1.12  偏离

本项目不允许偏离。

2.  招标文件

2.1  招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）投标人须知；

（2）评标办法；

（3）合同条款及格式；

（4）投标文件格式；

（5）投标人须知前附表规定的其他材料。

2.2  招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间与形式提出质疑，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前公布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3  由各投标人自行下载，不论投标人下载与否，招标人和招标代理机构都视为投标人已收到以上资料并全部知晓有关事宜，由此产生的一切后果由投标人自负。

2.3  招标文件的修改

2.3.1  在送交投标文件截止期之前，招标人可能会因任何原因，包括按投标人须知前附表第2.2.2条在规定期间提出的问题，以发出编号的补遗书的形式对招标文件进行修改。如果修改招标文件的，相应延长投标截止时间。

2.3.3  招标文件的修改将在投标人须知前附表规定的时间发出补遗等相关文件。

3.  投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（1）投标函部分

（2）商务部分

（3）资格审查资料

3.2  投标报价

见投标人须知前附表

3.3  投标有效期

3.3.1  在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2  出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.5  投标资料

3.5.1应严格按照 “文件格式”要求进行全面地、完整地编写，如有必要，可以增加附页，并作为申请文件的组成部分。投标人应提供真实的、有效的、清晰的相应证明资料。经评审人员认定，凡投标人未按“文件格式”进行全面地、完整地编写；提供虚假资料或提供的资料相互矛盾；提供的资料模糊不清的；其审查申请将被视为不合格。

3.6  备选投标方案

投标人不得递交备选投标方案。

3.7  投标文件的编制

3.7.1  投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2  投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容做出响应。

3.7.3  投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字、盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4  投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

3.7.5  投标文件的正本与副本应分别装订成册，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4.  投标

4.1  投标文件的密封和标记

4.1.1  投标文件的正本与副本密封见投标人须知前附表。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

4.1.3  未按本章第 4.1.1 项或第 4.1.2 项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2  投标文件的递交

4.2.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2  投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3  除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1  在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2  投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。

4.3.3  修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5.  开标

5.1  开标时间和地点

招标人在本章第 2.2.2 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

5.2  开标程序

详投标人须知前附表

6.  评标

6.1  评审人员

由招标人组织人员参与评审。

6.2  评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3  评标

评标按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.  合同授予

7.1  定标方式

根据评审结果推选三名候选人。

7.2  中标通知

在本章第 3.3.1 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将开标结果通知所有投标人。

7.3  签订合同

7.3.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起10天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于 3 家的；

（2）经评审人员评审后否决所有投标的。

（3）重新招标后投标人仍少于3个的，按法定程序开标和评标，确定中标人。

9.  纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.4 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10.  需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）建设项目招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1.

2.

......

请将上述问题的澄清于 	  年    月 	日 	时前递交至    	（详细地址）或传真至            （传真号码）。采用传真方式的，应在     年   月    日    时前将原件递交至		（详细地址）。

评标工作组负责人：             （签字）

年     月    日

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）建设项目招标评标委员会：

问题澄清通知（编号： 	）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

.....

法定代表人

或其委托代理人： 		（签字）

年     月    日

附表三：中标通知书

中标通知书

（中标人名称）：

你方于 	（投标日期）所递交的 	（项目名称）施工投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

中标价： 	元。

工期： 	日历天。

工程质量：符合国家施工验收规范标准。

请你方在接到本通知书后的 	日内到 	（指定地点）与我方签订施工合同，在此之前按招标文件规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招  标  人： 	（盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

年 	月 	日

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 |  | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书一致。 |  |
|  |  | 投标函签字盖章 |  | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位公章。 |  |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第五章“投标文件格式”的要求，字迹清晰可辨。 1.投标文件附表齐全完整，内容均按规定填写； 2.投标文件的装订符合第二章的规定。 3.投标文件的密封和标记符合第二章的规定 |  |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价。 |  |
|  |  | 投标文件的签署 |  | 投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字齐全。 |  |
|  |  | 委托代理人 |  | 投标人法定代表人的委托代理人由法定代表人签署的授权委托书，且其授权委托书符合招标文件规定的格式。 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 其它要求 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 工期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 工程质量 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知前附表”规定 |  |
|  |  | 实质性要求 |  | 符合招标文件中规定的其他实质性要求。 |  |
| 条款号 |  | 条款内容 |  | 编列内容 |  |
| 2.2.1 |  | 详细评审 标准 | 分值构成 (总分1OO分) | 1. 投标报价 60分 2. 技术部分30分 3. 商务部分10分 |  |
| 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | 投标总报 价 | 所有通过初步评审的投标人（招标人设有最高限价的，则投标总报价高于最高限价的除外）的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后取算术平均值作为为投标总报价的评标基准价。以上计算取小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 2.2.3（1） |  | 投标报价评分标准 | 投标总报 价 | 60分 |  |
| 2.2.3（2） |  | 施工组织设计评分标 准 | 内容完整性和编制水平 |  | 4分 |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  | 6分 |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 |  | 5分 |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  | 5分 |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 |  | 6分 |
|  |  |  | 资源配备计划 |  | 4分 |
| 2.2.3（3） |  | 商务部分 | 15分 |  |  |
| 3 |  | 评 标 程 序 | - 评标委员会首先按照招标文件的规定对投标文件进行初步评审（即形式评审、 资格评审和响应性评审）。 - 评标委员会会按照招标文件的规定对投标人的投标文件进行初步评审。投标文件未实质性响应招标文件的要求和条件属于重大偏差，凡经评标委员会认定有重大偏差的投标文件，该投标文件为无效投标文件，评标委员会认定为无效的投标文件的不再进行后续评审。 只有通过初步评审的投标文件才能进入详细评审。 - 依法必须进行招标的项目的部分投标被否决，导致有效投标人不足三个的，评标委员会应当否决所有投标。但是有效投标人的经济，技术等指标任然具有市场竞争力，能够满足招标文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中标候选人。 评标委员会按照招标文件规定的标准确定得分最高的前三名投标人（按得分高 低排序）为中标候选人。 |  |  |
| 3.2.1 （1） |  | 投标 报价 （A） | 投标总报价与评标准基价相比，相等得满分55分，在此基础上，每增加1%扣 0.5 分，每减少1%扣0.25分，扣完为止。 按插入法计算得分；得分保留到小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。 |  |  |
| 3.2.1（2） |  | 施工组织设计评分标准（B） | 内容完整性和编制水平 |  | 按2.2.3(2)各评审因素设定的分值评分。 投标人施工组织设计得分的计算方法：将各评标专家施工组织设计的评分总分值中去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值即为该投标人施工组织设计的得分，结果保留两位小数，小数点后第三位“四舍五入” |
|  |  |  | 质量管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  | 施工方案与技术措施 |  |  |
|  |  |  | 安全管理体系与措施 |  |  |
|  |  |  | 工程进度计划与措施 |  |  |
|  |  |  | 资源配备计划 |  |  |
| 3.2.1（3） |  | 商务部分（C） | 投标人业绩 |  | 投标人2018年1月1日至今（以合同签订时间起算）具有类似业绩的（提供合同复印件加盖投标人公章），提供一个的得2分，最高不超过6分。 |
|  |  |  | 商务响应 |  | 项目服务期间以及后续服务，如遇紧急情况，需投标人及时到现场处理问题的，最低要求必须6小时之内到达，按以下方式得分（满分4分）： 1、投标人承诺在2小时以内到达的得4分； 2、投标人承诺在2小时之外4小时以内到达的得2分； 3、投标人承诺在4小时之外6小时以内到达的得1分。 |
| 3.2.3 |  | 投标人得分 | 投标人得分=A+B+C |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标总报价低的优先，投标总报价也相等的，采取抽签方式确定投标人的排名，方式为两次抽签，第一次抽出正式抽签的顺序，第二次抽签为排名的先后顺序。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1评标人员依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2  投标人有以下情形之一的，其投标文件作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”规定的任何一种情形的；

（2）投标文件没有投标人法定代表人或授权代理人未按规定签字（或盖章）的；

（3）投标人同时提交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在同一份投标文件中对同一招标内容报有两个或者多个报价的；

（4）投标报价高于招标人设定的最高限价的；

（5）投标承诺书中未填写投标工期或填写的投标工期超过招标文件规定的工期的；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件的；

（7）投标人名称与报名时投标申请人名称不一致的；

（8）经资格条件审查后，审查不合格的；

（9）投标文件未按招标文件规定装订、密封的；

（10）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（11）不按要求澄清、说明或补正的；

（12）招标文件规定的其他废标条件的；

3.1.3  投标报价有算术错误的，按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.2  详细评审

详评标办法

3.3  投标文件的澄清和补正

3.3.1  在评标过程中，可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2  澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投 标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3  对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评审人员的要求。

3.4  评标结果

3.4.1  评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人

3.4.2  完成评标后，应当提交书面评标报告。

第四章  合同条款及格式

（确定中标人后，可以按照本次随比选文件一同发出的合同条款及格式拟定施工合同，也可以中标单位和招标人自行拟定施工合同）

建设工程项目施工合同

中华人民共和国建设部

制定

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书

发包人（全称）： 重庆市大足区人民医院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程

2.工程地点：重庆大足区人民医院内

3.工程立项批准文号：  /

4.资金来源：单位自筹

5.工程内容及规模：总面积：802平方米 其中运输通道：701平方米 磁体及设备间加固面积：101平方米 加固范围：1.负一层车库楼板及室内楼板区域 即运输公司提供的运输路线图，豚岛运输至原负一层车库楼板区域，701平方米2.磁体及设备间加固区域，101平方米。

6.工程承包范围：具体以工程设计施工图纸图说及相关资料所包括的全部建设内容为准。

二、合同工期

计划开工日期：  XX  年  XX  月  XX  日。

计划竣工日期：  XX  年  XX  月  XX  日。

工期：50日历日。

三、质量标准：工程质量符合国家验收规范标准和出具第三方专业资质验收合格报告。

四、签约合同价为：              。

五、项目经理

承包人项目经理：             联系电话：

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)工程量清单；

(8)招标文件及经双方认可的其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十、合同生效

双方签字盖章完善合同生效。

十一、合同份数

本合同一式 捌 份，双方各执 肆 份，均具有同等法律效力。

发包人：  (公章)                           承包人：  (公章)

法定代表人：                               法定代表人：

或委托代理人：                             或委托代理人：

电  话：                                   电  话：

开户银行：                                 开户银行：

账  号：                                   账  号：

合同签订时间：  年   月   日

合同签订地点：

第二部分   通用合同条款

通用合同条款直接采用中华人民共和国住房和城乡建设部与国家工商行政管理总局联合制定的《建设工程施工合同》（GF-2013-0201）示范文本第二章《通用合同条款》。专用条款中约定事项按专用条款执行，未明确部分按照通用条款执行。

- 专用合同条款

1. 一般约定

1.1  词语定义

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.2 招标人：重庆市大足区人民医院

1.1.2.3 承包人：

1.1.2.4 发包人现场代表：

1.1.2.5 承包人项目经理：

1.1.2.6 监理单位：

1.1.2.7 总监理工程师：

1.1.2.8 全过程造价控制审核单位：

1.1.2.9 设计单位：

1.1.3  工程和设备

1.1.3.2  永久工程：按本合同通用条款

1.1.3.3  临时工程：按本合同通用条款

1.1.3.4  单位工程：按本合同通用条款

1.1.3.5  临时占地：由承包人按照招标文件和根据现场实际情况决定，如果有，发生的费用由承包人自行承担。

1.1.4  日期

1.1.4.5 缺陷责任期（即质保期）： 2 年

1.2  合同文件的优先顺序

合同文件组成及解释顺序：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；

(3)专用合同条款；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸（设计交底、图纸会审、设计变更通知、工程洽商或技术核定单等）；

(7)已标价工程量清单；

（8)招标文件及经双方认可的其他合同文件。

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件，经双方同意后视为本合同的组成部分。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以本合同约定次序在先者为准。

1.3  合同生效的条件

双方签字盖章合同生效。

1.4  图纸和承包人文件

1.4.1  发包人提供图纸的期限、数量，开工前十天向承包人提供图纸贰套。

1.4.2  承包人提供的文件范围：除通用条款要求外，还包括施工组织设计和进度计划文件（含电子文档）等。

1.4.3  监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前2天。

1.5  联络

1.5.1  联络送达的期限：与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定以及相关各类文件等在正式签发后1天内送达有关接收人，并办理签收手续。

2.  发包人义务

2.1 按通用条款执行

2.2 提供施工场地

发包人提供施工场地和有关资料的时间：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。

（2）将施工所需的水、电接至施工场地的时间、地点和供应要求：满足施工要求。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：满足施工要求

（4）工程地质资料和地下管线资料的提供时间： 工程开工前提供。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 合同签订后，发包人按规定及时向有关部门缴清各自应缴纳的费用，承包人应积极配合发包人及时办理相关手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：放线办理、现场交验、书面交接。

（7）图纸会审和设计交底时间： 施工图提交后7日内。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作： 由承包人负责 ，费用按各自应承担的责任分担。

3.  监理人

3.1  监理人的职责和权力

3.1.1  须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人书面同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程造价价款相关事宜等需经发包人核定和批准。

3.1.2  监理人的职责：监理人按照与发包人签订的《监理合同》对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、工程造价的变更、工程延期等需经发包人核定。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调，详见发包人与监理人签订的监理合同。

发包人在工程施工过程中，授权监理人报发包人认可后对承包人如下行为进行适当的经济处罚，并按违约责任处理。

（1）质量行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

（2）安全行为不规范，且经现场监理人员提出后在限期内仍不整改的；

具体的违约处理办法按本合同22.1条及其他相关条款的约定

4.  承包人

4.1  承包人的一般义务

4.1.1 项目经理：

4.1.2 为他人提供方便

承包人为他人提供条件的内容：

（1）承包人入场后7天内应按合同文件要求向发包人、监理人、跟踪审核单位、勘察设计单位等提供办公场地。

（2） 承包人为他人提供便利条件可能发生费用的处理方法：由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.3 工程的维护和照管

竣工验收前工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已进入本合同价款内。

4.1.4 其他义务

（1）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及重庆市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方法规、条例和规章，并遵照《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。

（2）负责对施工所产生的建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《重庆市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第164号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，发包人有权按照市政府令第164号对承包人进行责任追究。

（3）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施，并负责现场安全保卫。

（4）负责做好施工场地和周围地上及地下管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。

（5）按重庆市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工等）。

（6）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。

（7）负责施工期间因雨季原因需采取的排水和降水措施。

（8）为了不受市网停电影响延误工期，因市网连续停电48小时内，承包人应自行预备柴油发电机组，自备发电机的功率应与工程需用电力负荷相适应，确保施工期间能正常使用，由此产生的费用由承包人承担。如因市政管网连续停水48小时内，由承包人自行租用水车购水或准备抽水设备和蓄水池，并考虑水压不足的加压措施，由此产生的费用由承包人承担。

4.1.5 承包人须无条件提交民工工资结清证明，不得影响发包人办理竣工验收备案。

4.2 履约担保金

4.2.1承包人向发包人提供履约担保的金额、方式和提交时间：

（1）履约担保的形式：银行转账或银行保函或现金。

（2）担保金额：合同金额的10% 。

（3）退还方式：在工程完工后10日内无息全部退还。

4.3 分包

4.3.1  分包的内容

当事人约定某些非主体、非关键性工作分包给第三人： 承包人不得将其承包的工程转包给第三者；如需分包，应按国家及重庆市的有关规定执行，并报监理人、发包人书面同意。

4.5 承包人项目经理：

4.5.1  项目经理不得兼任其他建设项目的项目经理或管理人员。

4.6承包人人员管理：

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人或发包人派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，监理人和发包人有权要求承包人无条件予以撤换。

4.8 不利物质条件

4.8.1不利物质条件的范围：按通用合同条款。

5.  材料和工程设备

5.1  承包人提供的材料和工程设备

5.1.1  承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：按通用合同条款。

5.1.2部分材料生产厂家（品牌）要求：按通用合同条款。

5.1.3  承包人报送监理人审批的时间： 按材料及设备报批流程约定执行

6.  施工设备和临时设施

6.1  承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2  承包人承担修建临时设施费用的范围：施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准、发包人认可并结合招标文件前附表须知。

临时占地的申请：如有需要，承包人自行办理。

临时占地相关费用：如有需要，承包人自行承担。

6.2  发包人提供的施工设备和临时设施：不提供。

7.  交通运输

7.1  道路通行权和场外设施

取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：发包人、承包人共同协调。

7.2  场内施工道路

7.2.1  临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人。

7.2.2  临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担。

7.3 超大件和超重件的运输

道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担。

8.  测量放线

8.1  施工控制网

8.1.1  发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限： 合同签订后3天内。

施工控制网的测设：由承包人负责。

报监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后7天内。

8.3  基准资料错误的责任：按通用条款执行。

9.  施工安全、治安保卫和环境保护

9.1.4  发包人应按照《重庆市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔2008〕177号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。

9.2  承包人的施工安全责任

9.2.1  报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前3天。

9.2.2  承包人必须遵守安全生产法律、法规和规章的规定，应按规定制定严格的安全防护措施，保证工程安全生产，依法承担并履行好工程安全生产责任。如果造成安全事故，由承包人承担一切责任和经济损失。

增加下列项：

1、按国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第五条执行，并按渝建发【2010】158号文件执行。

2、承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费均按合格标准支付。

3、发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。

4、承包人应负责自身施工安全及对分包人的安全措施进行监督和管理，如因承包人原因发生安全责任事故，责任由承包人全部承担。

9.3  治安保卫

9.3.1  现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责并自行承担相应费用。

9.3.2 施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制，并由承包人承担施工现场安全保卫工作及非夜间施工照明安全保卫工作。

9.4 环境保护：按通用条款执行。

增加下列项：

9.4.1 承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔2009〕13号）、《重庆市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔2008〕169号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。如违反规定，违约金等费用由承包人承担。

9.4.2承包人需办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，应符合国家相关规定，并自行承担其费用。

9.4.3对施工中的地上地下建筑物（构筑物）管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担。

9.4.4环境保护工作由承包人全权负责，执行国家和重庆相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清。

9.4.5承包人的施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到。

9.4.6承包人在施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染的扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，调整作业时间，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等，由此产生的工期延误及费用索赔等将不获批准。

9.4.7保证周围建(构)筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全。

9.4.8做到进入现场的施工和作业人员统一着装，配证上岗，文明施工。

9.4.9按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙(围挡)等维护设施应安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内。

10.  进度计划

10.1  合同进度计划

承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：合同签订后7天内提供。

监理人和发包人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后7天内审查确认。

11.  工期

工期： 25日历天

计划开工日期：        年    月    日。

计划竣工日期：        年    月    日。

11.1  异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围：如发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温等），以政府相关部门发布的信息资料为准。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人延长工期，但发包人不支持因此而产生的费用索赔。

11.2  承包人的工期延误

11.2.1逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天承包方支付违约金500元，如承包人延误工期超过30天，视为通用条款22.1.1（6）款情形发生，则按通用条款22条之相关约定办理。

11.2.2除不可抗力外，因承包人原因致使节点工期和总进度达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约。

11.2.3  节点工期控制：承包方结合工程实际与工期要求编制的计划工期，须报监理机构审核，发包方认可。

11.2.4  逾期竣工违约金的限额：违约造成的损失赔偿金按实计算。

11.2.5  因承包人原因造成工期延误，发包人有权终止合同，按进度款作为结算款，扣除履约保证金，并赔偿发包人一切经济损失。

11.3  工期提前

提前竣工的奖励办法： 无。

12.  暂停施工

12.1  承包人暂停施工的责任

承包人承担暂停施工责任的其他情形：法律、法规约定的由承包人承担暂停施工责任的其他情形。

12.2  发包人暂停施工的责任

由于发包人原因引起的暂停施工(须发包人确认的书面文字资料为准)造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得要求费用索赔。

13.  工程质量

13.1  工程质量要求：达到国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准、规程、文件等相关规定及工程施工图设计文件要求，并一次性验收合格。

增加下列项：

13.1.1  发包人、监理和承包人在工程建设中，应执行以下规定：

（1）《民用建筑工程节能质量监督管理办法》（建质[2006]192号）；

（2）《重庆市建筑节能条例》（重庆市人大[2007]第34号公告）；

（3）《重庆市建设工程十项施工质量通病防治要点》（渝建发[2004]172号）；

（4）《重庆市住宅工程质量分户检验管理办法（试行）》（渝建发[2007]199号）；

（5）《重庆市建设委员会关于规范住宅工程初装饰竣工验收的通知》（渝建发[2007]226号）；

（6）《建设部关于贯彻执行工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）；

（7）《重庆市建设委员会关于发布<建筑工程施工质量验收规范用表（建筑节能分部工程）>和<建设工程技术用表（建筑节能工程）>的通知》（渝建发[2008]76号）；

13.1.2  发包人、监理人和承包人在工程建设中，应执行重庆市建筑工程相关地方标准。

13.2  承包人的质量检查

承包人提交工程质量保证措施文件的期限： 与施工组织设计和进度计划同时提交。

13.5  工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1 通知监理人检查的期限：承包人应提前24小时书面通知监理人进行工程隐蔽部位的检查。

14. 试验和检验

根据《重庆市城乡建设委员会关于加强我市建设工程质量检测委托管理的通知》渝建[2015]420号文件规定执行。

15.变更

所有工程变更、价款变更只有经发包人书面同意后才能实施，通用条款中监理人变更的权利由发包人享有。

15.1 变更的范围和内容：

非发包人自身原因改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序不属于变更范围。

15.2   变更权

工程设计变更、工程造价的变更经发包人审批同意后才能实施，否则由此造成的各种费用增加及损失由承包人承担。

15.3  变更程序

15.3.1  变更的提出：

除执行通用条款15.3.1约定之外，当变更实施方案由承包人提出时，承包人在报送变更的同时必须提交变更对比预算书。

15.3.2变更估价

（1）承包人提交变更报价书的期限：按22.2条发包人的工程管理办法，如无相关规定则按通用条款执行，发生设计变更后，承包人按规定的程序向发包人提出。

（2） 商定或确定变更价格的期限：按22.2条发包人的工程管理办法。

15.3.3  变更指示

施工中发生工程变更，承包人应按照经发包人认可由监理人发出的变更指示执行。

15.3.4  变更及签证的有效性

(1) 对承包人提出的洽商或技术核定单，应经监理人、全过程造价审核单位、设计单位的项目负责人书面同意并盖章，报发包人审批后实施。如涉及合同价格变更的，由全过程造价审核单位提出价格变更估算报告，作为洽商或技术核定单附件报发包人审批。

（2）洽商或技术核定单如涉及现场收方的，需由发包人、监理人、全过程造价审核单位、承包人共同在现场收方并签字确认。

（3）现场收方资料在整理后形成正式收方单、参加收方的各方项目负责人应在正式收方单上签字，并附上音像资料。

（4）承包人正式收方单形成后应向发包人提交报价资料，发包人在收到承包人提交的正式报价资料后进行审批。

15.4 变更的计价原则

按专用合同条款4.4条相应条款执行。

15.5  承包人的合理化建议

15.5.1  对承包人提出合理化建议的奖励方法：无

15.6  暂列金、暂估价

15.6.1  发包人、承包人在采用招标方式选择投标人或分包人时的权利与义务： 按通用条款执行。

15.6.2不属于依法必须招标的暂估价工程最终价格的估价人：发包人。

15.6.3 暂列金额、暂估价项目达到必须招标标准的，必须依法进行招投标选择承包单位。

16．价格调整

16.1  物价波动引起的价格调整方法：按发包公告结算依据调整。

17.  计量与支付

17.1  计量

17.1.1  计量周期

本合同的计量周期：单价子目按月计量 ；总价子目按该项实施进度计量。

17.1.2 总价子目的计量

总价子目的计量方法： 总价子目按该项实施进度计量。

17.2  预付款

17.2.1  预付款

预付款额度和预付方法： 不采用 。

17.2.2  预付款保函

预付款保函的提交时间： 不采用。

17.2.3  预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法： 不采用。

17.3  进度款：  不采用

17.4  质量保证金

17.4.1  质量保证金的金额或比例：工程结算审定后价款的3%。

质量保证金的扣留方法：发包人在工程结算价款中扣留。

质量保证金的退还方法：工程竣工验收合格之日起，质保期满无息退还质保金，保修期间承包人如未履行相应保修义务，发包人有权延迟或拒绝退还质保金。

17.4.2  如果发包人扣留的质量保证金不足以抵减因承包人原因产生维修费的、或不足以抵减因承包人原因给发包人造成损失的，承包人必须承担不足部分的赔偿责任。

17.5  竣工结算

17.5.1  竣工结算必须通过审计，承包人应对结算资料（含结算金额）的真实性和准确性负责，结算资料交发包人审核确认。整个审核过程（含发包人自行审核、发包人委托的第三方审计）确认的审减或审增率超过8%（含8%,审增审减不抵扣）以外的审计费用由承包人支付。8%以内由发包人承担，最终的结算金额以审计为准。

17.5.2 竣工付款申请单

竣工付款申请单的份数和提交期限：

工程竣工报告批准后，承包人应在30天内以书面方式向发包人代表提出结算报告以及完整的结算资料，并提交全套竣工结算资料扫描件电子档，申请办理竣工结算。

竣工付款申请单的内容：如竣工结算合同总价、已支付的工程价、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额等。

17.5.3竣工结算的付款方式：

本工程工程款支付方式：

进度付款：每月申报一次，按申报的工程审核产值80%支付工程款，在工程竣工验收并出具跟审结算报告后10日内，支付至结算审计款的97%，剩余3%工程款两年的缺陷责任期满后无质量问题，30个工作日内无息付清。

18.竣工验收

18.1  竣工验收申请报告

竣工资料内容：按重庆市城建档案馆的要求执行竣工图和工程竣工技术档案。

竣工资料份数：工程具备竣工验收条件时，承包人应向发包人提供经档案馆验收合格的完整的竣工档案资料、竣工验收报告和竣工图三套（含相应的电子文档），承包人所提供的上述资料须经重庆市城建档案馆档案专项验收合格并出具相应的档案验收意见书，以上所有费用由承包人承担。

18.2  验收

18.2.1 实际竣工日期：以验收合格日为准。

18.3  施工期运行

18.3.1  需要施工期运行单位工程或工程设备： 无。

18.6  试运行

18.6.1  试运行的组织及费用承担：承包人。

18.7  竣工清场

竣工清场：按通用条款执行。

18.8  施工队伍的撤离

施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：  验收合格一个月内撤离。

19.  缺陷责任与保修责任

19.1  保修责任

工程质量保修范围、期限和责任：以工程质量保修书为准。

20.  保险

20.1  工程保险

投保人：  按通用条款执行。

投保内容：按通用条款执行。

保险金额、保险费率和保险期限：保险费率和保险期限：按通用条款执行。

20.2  第三者责任险

第三者责任险的保险费率：按通用条款执行。

第三者责任险的保险金额：按通用条款执行。

20.3  其他保险

按通用条款执行，承包人自行办理。

21.   不可抗力

21.1  不可抗力的确认

不可抗力的范围：除通用合同条款外，发生50年一遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温），但该部分承包方必须提供正式的气象依据予以证明。

21.2  不可抗力后果及其处理

21.2.1  不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。

22  违约

22．1  承包人违约

对承包人其他违约情况的处理:

（1）承包人未按国家、行业和重庆市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（2）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第三条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第22.1.3项、第22.1.4项和第22.1.5项的约定进行处理。

（3）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后30天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、重庆市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款第22.1.2（2）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的。监理人和发包人有权对承包人处以 500元/次违约金。

（4）承包人违反国家和重庆市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，监理人和发包人有权对承包人处500元/次违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。

（5）承包人未根据通用合同条款第4.7款的约定按发包人和监理人的要求及时无条件撤换承包人项目经理和其他人员的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按第通用合同条款4.5.1款的约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或发包人书面同意，擅自脱岗的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（6）承包人向监理人和发包人提供的所有工程资料和数据必须真实可靠。经检查发现承包人有弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以500元/次违约金。

（7）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，监理人和发包人有权对承包人处以1000元/次违约金。

（8）承包人未经发包人书面同意将本工程转包、同意第三者挂靠承揽本工程、进行分包的，一经发现，发包人将处以本工程承包人预算价总额1%的违约金，并无条件改正，工期不得顺延，且发包人有权解除合同。

（9）承包人不能因为任何原因拖欠农民工工资、拖欠供货商货款，由此引发的任何责任由承包人全部承担；出现拖欠农民工工资行为、拖欠供货商货款，发包人有权从承包人工程进度款中或履约保证金扣减直接支付给农民工或供货商。

（10）未经发包人书面同意，承包人不得随意更改招标文件及合同约定的材料设备的规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权处以承包人1000元/次违约金，同时承包人应限期进行整改。

（11）承包人在施工中没有领会施工图设内容或不明确施工要求而又不向发包人、设计人求证明确，致使施工不能达到设计目标及发包人要求的，发包人有权要求承包人返工并由承包人承担返工损失，工期不得顺延。

（12）承包人未严格按照发包人提供的施工图要求以及国家、地方现行规范要求的工程质量标准施工，处以1000元/次违约金，且承包人必须按照发包人要求的时间进行整改。

（13）承包人派驻现场的项目经理与主要管理人员必须与投标时一致，未经发包人书面同意更换项目经理或主要管理人员，发包人将对承包人处以500元/人次违约金（以监理人书面通知为准），承包人派往施工现场的项目经理、技术负责人每周在现场的时间不少于5天。

（14）承包人的工程资料必须与工程进度同步，发包人随时抽查。承包人所提供工程资料未与工程进度同步，处以500元/次违约金。

22.2未尽事宜

承包人必须接受发包人工程管理办法的约定，违约金缴纳金额以专用合同条款为准，专用合同条款未包含的内容。

24.1  争议的解决方式

争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，向重庆市仲裁委员会大足仲裁院申请仲裁；

25  合同其它约定：关于建设工程资料的收集、编制、立卷、归档的约定（注：以下约定与本合同针对该内容约定有冲突时，按以下约定执行）。

25.1 承包方至少配备 1 名具备资质的资料员驻守工地现场办公，经发包方、监理单位确认，指定为驻工地资料员。驻工地资料员应当相对稳定，未经发包方书面同意不得擅自更换或撤离资料员。

25.2 承包方必须保证所有原材料、半成品、成品的质量保证资料真实有效，试验及时到位并建立试验台账，所有资料应与工程进度同步进行，不得因材料实验、资料的原因影响材料的使用及工程进度。

25.3 承包方应按发包方要求参加发包方、监理单位召开的各种例会、技术方案、施工方案会，涉及工程变更部分，承包方应按照发包方规定编制相关文件资料，承包方不得采取事后补资料的办法确认变更，否则监理、发包方有权拒绝签认，由此造成的损失由承包方自行承担，同时给发包方造成的损失由承包方进行赔赏。

25.4 承包方应建立项目的工程量清单台账、工程变更台账，每月【20】日前报送经监理、发包方等审核合格工程量的计量支付报表。

25.5 承包方应遵守国家、地区、各部门及发包方规定的单位工程、分部工程、分项工程（检验批）的施工报批程序，报批时应完善相关工程单位的各项资料。

25.6 承包方应严格执行国家、地区相关规范及规定，认真落实资料收集整理、归档的相关制度及发包方的规定和要求，按照本合同的约定完善资料的编制整理，满足归档移交要求并及时移交归档。

25.7承包方违反专用合同条款25条约定的违约责任：

（1）擅自更换或撤离驻工地资料员每人（次），承包方应支付违约金500.00元/次。

（2）承包方必须根据工程的进度同步编制、整理其相关资料（包括实验、检测等），发包方、监理单位有权随时检查，如发现资料或其他实验资料未按工程进度及时编制整理，每次应支付违约金500.00元，分部工程验收因资料原因不能及时验收时，每次支付违约金500.00元，且所造成的重复验收费用由承包方承担；

（3）如承包方未按规范规定做齐所有相关实验或存在弄虚作假的行为，一经发现，发包方有权要求承包方支付违约金。实际每项少做或少送一次样品实验，按实验室单项试验费双倍扣回并支付违约金500.00元/次，并视问题的严重程度保留追究承包方责任的权利；

（4）承包方应对所有资料的时效性、准确性、完整性负责。由于承包方资料不准确、及时、完整，影响发包方工程进度或者工程验收，发包方有权直接在应付未付款中扣除 1 %作为违约金，违约金不足以弥补发包方损失的，发包方可继续向承包方追偿。

（5）承包方应当及时整改发包方、监理单位在监督管理过程中提出的整改要求，若承包方未在发包方要求的合理期限内有效整改，发包方有权拒绝计量支付及相关验收，所造成损失，由承包方承担。

发包人（盖章）：                             承包人（盖章）：

法定代表人:                                  法定代表人:

或授权委托人:                                或授权委托人:

电 话 ：                                     电 话 ：

地 址：                                      地 址：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

合同签订日期：     年   月   日

附件一：

工程质量保修书

发包人（全称）：重庆市大足区人民医院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括施工图所示及合同内所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．项目保修期限约定：按《建设工程质量管理条例》执行。

2. 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、质量保修责任

1．属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，所发生的一切费用（按实际发生费用×120%）无须经承包人认可，从质量保修金内扣除。所留质量保修金不足以支付维修费的，承包人须补足余额。

2．发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保基础设施工程、地基基础工程和主体结构的质量。对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门（或市政行政主管部门）报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同结算价款的3%，质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

工程竣工验收合格之日起，质保期满后无息退还质保金，保修期间承包人如未履行相应保修义务，发包人有权延迟或拒绝退还质保金。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

1、在约定的质量保修期，包括延长的期限终止后 30天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书。

2、缺陷责任期终止证书签发后，承包人可向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料，申请到期应返还承包人剩余的质量保证金金额。

3、监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的 30 天内，提出发包人应支付给承包人的价款，送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后 30 天内审核完毕，并由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。

4、发包人应在监理人出具最终结清证书后的1年内，将应支付款支付给承包人。质量保证金无银行利率。质量保证金的付清不能免除承包人在上述质量保修期内须承担的所有责任和义务。

5、约定的质量保修期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权要求延长质量保修期，直至完成剩余工作为止。

6、工程竣工后，承包人应主动每月回访一次，每次必须签署保修回访单，否则，发包人有权不退回质量保证金。

本工程质量保修书作为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签字盖公章后生效，全部保修期结束并结算完毕后失效。

发包人（公章）：                           承包人（公章）：

法定代表人：                               法定代表人：

或授权委托人：                             或授权委托人：

电   话 ：                                 电     话 ：

签订日期：

附件二：

安全生产合同

发包人（全称）：重庆市大足区人民医院

承包人（全称）：

为在大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人重庆市大足区人民医院   与承包人              特此签订安全生产合同。

一、发包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

二、承包人职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

承办人应定期进行防火、防盗、防爆炸、防事故为重点的安全教育和遵纪守法教育，增强安全防范意识和遵纪守法意识。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%～3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

承包人应在施工开始前，根据建设工程的性质、规模和特点，配备规定数量的专职安全管理员，佩戴明显安全标志，并明确施工安全管理的具体职责范围。在进场3天内将安全管理机构、专职、兼职安全员名单报发包人备案。

承包人在编制施工组织设计时，应根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件，制定和组织落实专项的施工安全技术措施，并向所有施工人员进行安全技术交底；在施工过程中，根据施工组织的设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的安全技术交底。施工安全技术措施应符合有关的国家标准、行业标准或地方标准。

承包人每天24小时必须有安全值班人员，要求安全值班人员对各自负责区域范围进行安全检查，做好安全检查记录，发现安全事故隐患以及违反施工安全技术标准或安全操作规程的行为，应及时予以制止或纠正，及时消除各种安全隐患、漏洞，并随时接受发包人的监督检查。

施工单位住地禁止留宿外人。

4、承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、承包人应建立、健全对施工人员的日常安全教育、技术培训和考核的制度，并严格组织实施。承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、承包人应及时提供施工安全所必须的，符合规定标准的劳动防护用品。操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备、电气设备设施和高空作业的设备设施均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用、安装。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、承包人应按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准，在施工现场设置安全防护设施，并达到下列要求：

(1)根据建设工程的施工进度，及时调整和完善安全防护设施以及标志牌、标语等。

(2)在施工现场的事故易发区域，设置专项的安全防护设施，并设立醒目的警示标志。

(3)根据季节或者天气特点，设置或者调整专项的安全防护设施，并进行相关的安全检查。

（4）建设工程涉及到公共安全，施工单位应按照有关规定，进行全封闭施工，在施工现场周围设置专门的公共安全防护设施。

11、承包人应遵守施工现场电气安全保护和防火安全的有关规定，并达到下列要求：

(一)保持变配电设施和输配电线路处于安全、可靠的可使用状态。

(二)确保用火作业符合消防技术标准和规范，并保证消防设施的完好、有效。

12、承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

三、施工安全责任

承包人负责本单位承担的施工范围内全部的安全管理工作，并承担该区域范围内发生的一切安全责任事故的处理和全部经济法律责任，处理安全责任事故所产生的一切费用均由承包人承担。

如若发包人对安全事故进行了赔偿，则发包人有权直接从承包人工程款中扣除用以抵偿发包人，若工程款不够抵偿部分，发包人仍有权向承包人追偿。

四、其他

本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方签字盖公章后生效。

发包人（公章）：                          承包人（公章）：

法定代表人：                              法定代表人：

或授权委托人：                            或授权委托人：

电   话 ：                                 电     话 ：

签订日期：

附件三：

建设工程廉政责任书

发包人（全称）：重庆市大足区人民医院    

承包人 (全称）：

为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1 应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2 严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3 各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4 发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1 不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2 不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3 不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4 不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5 不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1 不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2 不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3 不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4 不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1 发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2 承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3 本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数

本责任书为大足区人民医院3.0T核磁共振主体加固工程施工合同的附件，由招标人、承包人双方签字盖公章后生效。

招标人：(公章)　　                      承包人： (公章)

法定代表人：                            法定代表人：

或其委托代理人：　　　          　      或其委托代理人：

签订时间：

第五章  投标文件格式

目    录

一、投标函部分

二、商务部分

三、资格审查资料

四、技术部分

一、投标函部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

投标函部分

投标人： 　　　　  　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

年  月  日

目     录

（一）投标函

（二）法定代表人身份证明及授权委托书

（一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了         （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）      （¥     	元）的投标总报价，其中含安全文明施工费暂定金额为人民币   元，该工程项目经理为  	     。工期    日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到国家现行有关施工质量验收规范标准，并达到     标准。

2．我方承诺在投标有效期  日历天（从提交投标文件截止日起计算）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）     	整（¥ 	   元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实（积极配合招标人事后的核查）和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

6. 我公司保证本工程中标后绝不转包和挂靠，所报项目经理部主要人员与投标时人员一致。一旦建设单位发现、查实我公司有上述行为，我公司甘愿承受招标人的处罚。

7．                                 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

（二） 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人： 	（盖单位章）

年   月   日

注：此处附法定代表人身份证双面复印件

授权委托书（如有）

本人 	（姓名）系 	（投标人名称）的法定代表人，现委托 	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改 	（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              	    （盖单位章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

年  	月 	日

此处附被委托人身份证双面复印件

注：1.法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2.法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外还须准备一份在开标现场出具。

二、商务部分

（项目名称）施工招标

投  标  文  件

商务部分

投标人： 　　　　 　　（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：  　　　（签字）

年  月  日

目  录

[目录由投标人自行编制]

- 已标价工程量清单

（注：电子文档应采用EXCEL文件格式，且内容应涵盖所有表格内容。）

三、资格审查资料

投  标  文  件

资格审查资料

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　 　　（签字）

年   月   日

目     录

（一）法定代表人身份证明及授权委托书

（二）投标人基本情况表

（三）投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

（四）其他资料

（一）法定代表人身份证明、授权委托书法定代表人身份证明

项目名称：

承包人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 	 年 	  月          日

经营期限：

姓名： 	 性别： 	 年龄： 	职务：

系 	 （承包人名称）的法定代表人。

法定代表人身份证头像面（第二代）复印件

法定代表人身份证期限面（第二代）复印件

承包人： 	（盖单位公章）

年   月   日

授权委托书 （若有）

本人   	（姓名）系            （承包人名称）的法定代表人，现委托  	（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   	（项目名称）工程施工竞包文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

竞  选  人：              	    （盖单位公章）

法定代表人： 		（签字）

身份证号码：

委托代理人： 	（签字）

身份证号码：

委托代理人身份证头像面（第二代）复印件

委托代理人身份证期限面（第二代）复印件

年  	月 	日

注：1、若只有法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；若法定代表人和授权委托人同时参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交，另外需准备一份在开标现场出具。

（二）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

主要人员简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 学历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 |  | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

（三）、投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证。

注：提供复印件并加盖单位公章。

- 其他资料

- 技术部分

[目录由投标人自行编制]

施工组织设计

1. 投标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一	拟投入本标段的主要施工设备表

附表二	拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

附表三	劳动力计划表

附表四	计划开、竣工日期和施工进度表

附表五	施工总平面图

附表六	临时用地表

附表一：拟投入本标段的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本标段的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名称 | 型号 规格 | 数量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用 台时数 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度表

1.  投标人应递交施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表采用横道图表示。

附表五：施工总平面图

投标人应递交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时 设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活、道路、消防等设施的 情况和布置。

附表六：临时用地表

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人信息卡

项目名称（分包）：

项目编	号：

投标人名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电	话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“投标人信息卡”由投标人在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。